[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.02.2012  № 25
г. Сердобск
О мерах по проведению паводка в 2012 году


В целях своевременного проведения подготовительных работ к весеннему паводку 2012 года, предотвращения от затопления и разрушения паводковыми водами и ледоходом жилых строений, производственных объектов, мостов, подъездных путей и других сооружений, расположенных в зоне возможного подтопления на территории города Сердобска Сердобского района,-

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав паводковой комиссии города Сердобска Сердобского района:

Председатель комиссии

А.А. Коротков -  заместитель Главы администрации                      

                             города Сердобска Сердобского района;                                                                                                                                                                                                                                     
Заместители председателя комиссии:

В.С. Ступин     -  начальник отдела муниципального хозяйства администра- 

                              ции г. Сердобска;

Р.П. Костюк     -  начальник муниципального казенного учреждения
                             «Управление по защите населения от чрезвычайных                                                         
                             ситуаций и пожарной безопасности» г. Сердобска
                             (далее МКУ «Управление по защите населения  от ЧС и ПБ» 
                              г. Сердобска);
Члены комиссии:

Е.В. Хромых     - начальник территориального отдела территориального

                             Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
                             ты прав потребителей и благополучия  в Сердобском, Та-

                             малинском, Бековском,  Колышлейском и Мало-

                             Сердобинском  районах (по согласованию);

В.П. Минеев     - начальник Сердобского районного узла связи (далее Сер-

                             добский РУС) (по согласованию);
А.Ю. Кайшев   -      начальник Сердобского городского района 

                                 электросетей (далее СГРЭС) (по согласованию);

Г.В. Бирюков   -      начальник Федерального государственного казенного уч-

                                 реждения первый отряд Федеральной противопожарной 

                                 службы по Пензенской области  подполковник внутрен-

                                 ней службы (по согласованию);                                  
А.Г. Бурмистров -   директор муниципального унитарного предприятия «Жи-

                                 лищное хозяйство г. Сердобска»; 
Б.А. Сафонов     -    директор муниципального казенного предприятия 
                                 «Водоканал» г. Сердобска Сердобского района;                                                  
А.А. Александров- заместитель начальника отдела Министерства внутренних

                                 дел Сердобского района, подполковник полиции 
                                 (по согласованию);

Ю.Ю. Шилин    -    заведующий отделением скорой медицинской помощи          

                                 муниципального учреждения здравоохранения «Сердоб-

                                 ская центральная районная больница им. А.И. Настина»
                                (по согласованию);

В.Д. Танцерев    -    директор филиала «Сердобскмежрайгаз» 
                                 открытое акционерное общество "Пензагазификация" (по-

                                 согласованию);

С.М.Румянцев -       управляющий закрытого акционерного общества 
                                 «Сердобский машиностроительный завод» (по со-
                                 гласованию);

А.В. Елагин       -    ведущий специалист муниципального казенного учрежде-

                                 ния «Управление по защите населения  от ЧС и ПБ»                    

                                 г.Сердобска – секретарь комиссии;
Заседания городской паводковой комиссии проводить каждую среду,  при необходимости - совместно с районной паводковой комиссией (по согласованию), в ходе паводка заседания проводить ежедневно.

2. При паводковой комиссии сформировать оперативную группу в составе: 

Р.П. Костюк – начальник  МКУ «Управление по защите населения от ЧС и
                         ПБ» г. Сердобска;

В.С. Ступин – начальник отдела муниципального хозяйства администрации 
                         г. Сердобска.


Оперативной группе паводковой комиссии ежедневно уточнять обстановку, места возникших заторов льда, зоны подтопления. Анализ ситуации, прогноз ее развития, предложения для принятия срочных мер представлять паводковой комиссии для выработки решения.

3. Утвердить состав формирований города Сердобска Сердобского района, предназначенных на период паводка 2012 года, согласованный  с руководителями организаций и предприятий города согласно приложению 1.
4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, объекты,  инженерно – технические сооружения и коммуникации  которых попадают в зону возможного подтопления:

В.П. Минееву
- начальнику Сердобского РУС;

Б.А. Сафонову
- директору МКП «Водоканал» г. Сердобска;

С.М. Румянцеву
- управляющему ЗАО  «Сердобский машинострои-

                                тельный завод»;
А.В.Матренину
- генеральному директору ОАО «Горпищекомбинат «Сер-

                                добский»;

С.Н. Бодину
- директору ООО «Сердобский кондитер»;

В.Д. Танцереву
- директору филиала «Сердобскмежрайгаз» ОАО "Пензага-

                                зификация";

Н.И. Молофееву
- начальнику Сердобской дистанции пути;

А.Ю. Кайшеву
- начальнику СГРЭС;

В.В. Ялову

- генеральному директору ООО «Бизнес – Центр «Лина»;

М.В. Рудакову
- временно исполняющему обязанности командира воин-

                                 ской части 01575,
до 27.02. 2012  издать приказы о создании объектовых паводковых комиссий, спланировать мероприятия по проведению весеннего паводка. Особое внимание обратить на сохранность объектов, систем жизнеобеспечения населения и материальных ценностей. Состав объектовых комиссий и перечень мероприятий представить в  МКУ «Управление по защите населения  от ЧС и ПБ» г. Сердобска к 06.03.2012.
5. Рекомендовать управляющему ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» (Румянцев) до 25.03.2012 подготовить 1 весельную лодку со специальным инвентарем и автомобиль повышенной проходимости для эвакуации жителей пос. им. Калинина из мест подтопления, быть в готовности организовать работу  поста наблюдения за паводковой обстановкой. 
6. Директору МУП «ЖХ г. Сердобска» (Бурмистров):

· до 01.03.2012 провести работы по очистке оврага Шишковка от постороннего мусора до границ территории ООО «Бизнес – Центр «Лина»  для свободного прохода талых вод; 

· в предпаводковый период с началом интенсивного таяния снега проводить мероприятия по беспрепятственному сходу талых вод по ул. Пензенская, Б. Берег, Саратовская, М. Набережная, Тамбовская, не допуская подтопления жилых домов указанных улиц;

· заблаговременно провести работы по очистке трубы под автомобильным мостом в районе ООО «Мечта» от льда и бытового мусора;
· подготовить все имеющиеся машины и механизмы для откачки воды;

7. Директору МУП «Сердобская теплосеть» (Мавровский), МКП «Водоканал» г. Сердобска Сердобского района (Сафонов): 
· подготовить все имеющиеся машины и механизмы для откачки воды.

8. Рекомендовать директорам ООО «Жилищное хозяйство Ясенки» (Захаров), ООО «Жилищное хозяйство Центр» (Новичков), ООО «Жилсервис-2» (Мельситов), ООО «Транспортные услуги» (Харитонов) в срок до 01.03.2012 заготовить необходимое количество мешков с инертным материалом (песок, глина) для использования в целях предотвращения подхода талых вод к подъездам и подвальным помещениям жилых домов.
9. Директору  МКП «Водоканал» г. Сердобска Сердобского района (Сафонов):

· принять меры по предотвращению попадания паводковых вод в смотровые колодцы, водонапорные и канализационные сети, подвалы домов;

· обеспечить контроль за санитарно-техническим состоянием резервуаров, штатных колодцев, каптажей, водопроводных сетей;

· разработать график контроля  за  качеством воды;

· принять меры по предотвращению подачи к потребителям воды, не отвечающей ГОСТу;

10. Рекомендовать начальнику СГРЭС (Кайшев):

· в срок до 01.03.2012 обеспечить освещение улиц города, попадающих в зону подтопления, поста наблюдения и контроля (в районе центрального рынка) и причалов;

· принять меры по предотвращению повреждений опор линий электропередач и электрокабеля.
· провести заблаговременные мероприятия по недопущению подтопления трансформаторных подстанций и повреждения имеющегося оборудования;
11. Рекомендовать начальнику  муниципального учреждения  «Сердобский комплексный центр  социального обслуживания населения»                          ( Цырульников) в период  до 01.03.2012 организовать на базе филиала     ( пос. им. Калинина) и  обеспечить  ежедневный ( с 8 до 17 часов) сбор  информации и учет жителей домов, изъявивших желание эвакуироваться на время весеннего паводка из поселка им. Калинина. Списки направить в МКУ «Управление по защите населения  от ЧС и ПБ» 
г. Сердобска  к 06.03.2012.
12. Отделу муниципального хозяйства администрации г. Сердобска (Ступин) к 01.03.2012 организовать ежедневный сбор информации  и составление списков жителей подтапливаемых домов в южной части г. Сердобска, изъявивших желание эвакуироваться на время паводка с привлечением организаций осуществляющих обслуживание и содержание жилого фонда г. Сердобска. Списки направить в МКУ «Управление по защите населения  от ЧС и ПБ» г. Сердобска  к 06.03.2012.

13.  Директору МУП «Гостиница  «Сердобск» (Смирнов) размещать в свободных номерах жителей подтопленных районов,  изъявивших желание эвакуироваться, по спискам согласованным с начальником МБУ «Управление по защите населения от ЧС и ПБ»  г.Сердобска (Костюк). 

14. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности (ОНД) Сердобского района  (Мартынову): 
· в срок до 01.03.2012  провести  обследование  домовладений  в подтопляемой части города на соответствие правилам противопожарной безопасности.
15. Рекомендовать директору ООО «Бизнес-Центр «Лина» (Ялов)  до 01.03.2012 в пределах границ территории предприятия провести работы по очистке от мусора мест прохождения талых вод из оврага Шишковка. Контролировать пропуск паводковых вод.
16. Рекомендовать директору ООО «Сердобский кондитер» (Бодин)  до 01.03.2012 в пределах границ территории предприятия провести работы по очистке от мусора мест прохождения талых вод из оврага Шишковка. Контролировать пропуск паводковых вод.
17. Рекомендовать директору ООО «Янтарь» (Маркеев) до 01.03.2012 в пределах границ территории предприятия провести работы по очистке от мусора мест прохождения талых вод из оврага Шишковка. Контролировать пропуск паводковых вод.
18. Рекомендовать  начальнику Сердобского РУС (Минеев) обеспечить устойчивую работу средств связи и их сохранность на посту наблюдения и контроля  в районе центрального рынка;

19. Рекомендовать главному врачу  МУЗ «Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина»  (Малахов)  разработать и осуществить мероприятия по медицинскому обслуживанию населения, которое проживает в зоне возможного подтопления. 

20. Рекомендовать директору ООО «Омега» (Котов)  осуществлять заблаговременное информирование  населения о действиях в период подготовки и проведения паводка по кабельному телеканалу «Сердобские новости»  по согласованию с начальником МКУ «Управление по защите населения от ЧС и ПБ» г.  Сердобска (Костюк).

21. Начальнику МКУ «Управление по защите населения от ЧС и ПБ» 
г. Сердобска (Костюк):
· представить смету расходов на мероприятия по проведению паводка в 2012 году со статьи «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»;

· до 01.03. 2012 подготовить 2 моторные лодки со специальным инвентарем  для проведения спасательных работ и перевозки населения через реку Сердоба;

· подготовить и, по распоряжению  председателя паводковой комиссии, выставить пост наблюдения  и контроля (в районе  центрального рынка), обеспечить дежурную смену  питанием и отапливаемым кунгом;

· обеспечить бесперебойную работу поста наблюдения и контроля, контроль соблюдения мер безопасности, сохранность спасательных средств в ночное время;

· подготовить текст оповещения населения с информацией о действиях в условиях ЧС, вызванной весенним паводком;

· довести до населения через СМИ информацию о местонахождении и порядке работы  пунктов регистрации жителей, изъявивших желание эвакуироваться на время весеннего паводка;

· согласовать с директором  ООО «Омега» (Котов) вопросы заблаговременного  информирования  населения  о действиях в период  подготовки и проведения  паводка по кабельному телеканалу  «Новости  Сердобска»;

· в случае осложнения паводковой обстановки организовать круглосуточное дежурство сотрудников МКУ «Управление по защите населения от ЧС и ПБ» г. Сердобска в пункте постоянной дислокации;

· вести  сбор информации о паводковой обстановке с постов наблюдения (район центрального рынка, пос. им. Калинина);

· при необходимости организовать эвакуацию населения, попавшего в зону подтопления, и размещение его в МУП «Гостиница «Сердобск», в санатории «Полесье» (по согласованию с главным врачом);

· до 01.03.2012 комиссионно провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых на период паводка;

· информирование населения о паводковой обстановке осуществлять с использованием местной системы оповещения (звуковое сопровождение телеканала РТР и передача информации на канале «Радио России» на частоте 68,84 мГц); 

· оплату за проживание в течение трех дней (МУП «Гостиница «Сердобск», санаторий  «Полесье») эвакуируемого на период паводка населения осуществлять  со статьи «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихийных бедствий природного и техногенного характера» МКУ «Управление по защите населения от ЧС и ПБ» г. Сердобска.

· в случае осложнения обстановки, для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации, необходимо привлечение дополнительных сил и средств организаций и учреждений города согласно приложения.
22. Утвердить смету расходов на проведение паводка в 2012 году (прило-

      жение 2) .      

23. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации города А.А. Короткова.

       Глава  администрации


                                       В.Н. Павлов



