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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  12. 03. 2012г.   №  61
г. Сердобск

О  проведении  месячника  по  благоустройству

и   санитарной  очистке  города Сердобска

            Руководствуясь   Федеральным  законом  от   06.04.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области, распоряжением Правительства Пензенской области от 16.02.2012г. №  58-рП «О проведении месячника по благоустройству   и  санитарной    очистке населенных пунктов»,  Правилами благоустройства территории города Сердобска Сердобского района Пензенской области,   утвержденными  решением   Собрания представителей города  Сердобска  Сердобского  района  Пензенской  области  от  27.03. 2007 № 119-18/1,-
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.  Провести  в  городе  Сердобске  в  период  с  26  марта  по 27 апреля 2012 года месячник  по благоустройству и санитарной  очистке  территории.
  2. Утвердить план проведения месячника по благоустройству в городе Сердобске  Сердобского  района  согласно  приложению.
   3.   Объявить  21 апреля 2012 года  днем  по санитарной очистке территорий – общегородским  субботником.
   4. Отделу муниципального хозяйства  (Ступин) провести разъяснительную работу среди населения и коллективов предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, о целях и задачах месячника по благоустройству и санитарной очистке территории города Сердобска.
    5. Предложить  руководителям  предприятий,  организаций  и   учреждений всех форм собственности:

   5.1. При определении объемов  работ  в первую очередь учитывать:

-   состояние  фасадов  жилых  зданий  и  объектов  социальной  сферы;
-  состояние  ограждений   земельных   участков и прилегающих к ним территорий   принадлежащих  гражданам  и  юридическим лицам;
-   состояние  и  чистоту  улиц, дорог и зеленых насаждений;

- состояние  кладбищ, мемориальных комплексов и территорий  прилегающих  к  ним.

   5.2. В течение года, еженедельно (по пятницам), организовывать проведение  санитарного  дня  по наведению  и  поддержанию порядка на прилегающих  территориях.

   6. Начальнику отдела строительства и архитектуры  Шляпину Б.И. совместно с  руководителями  организаций, предприятий и учреждений  города  принять  меры  по приведению внешнего облика зданий и сооружений  на территории города в надлежащий внешний  вид, на предмет соответствия  их  современным  техническим  и  эстетическим  требованиям.
   7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сердобские  Новости ».
   8.  Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  администрации, координирующего  вопросы  жилищно-коммунального  хозяйства  А.А. Короткова.
Глава   администрации                                                           В.Н. Павлов 
Приложение 
                                                                           к постановлению  администрации
                                                                           г. Сердобска Сердобского района

                                                                                       от  12.03.2012г.     №  61

                                                            План

проведения  месячника  по  благоустройству  в  городе  Сердобске                   Сердобского  района  с 26 марта по 27 апреля 2012 года

	№

п/п


	Мероприятия
	     Срок

исполнения
	        Ответственный

исполнитель

	1
	  Организация проведения разъяснительной работы среди населения в средствах СМИ, Сердобском ТВ о целях и задачах месячника по благоустройству.
	с

25.03.2012г.

в течении

месячника
	Отдел муниципального хозяйства 

Халеев А.В.

	2
	   Совещание с руководителями предприятий обслуживающими жилой фонд, организаций и учреждений, председателями ТСЖ, ЖСК по организации проведения месячника и определения объемов работ.
	26.03.2012г.
	Отдел муниципального хозяйства 

Ступин В.С.



	3
	  Проведение работ по уборке закрепленных территорий с вывозом мусора на полигон ТБО.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 

(по согласованию)

	4
	  Проведение работ по побелке деревьев, бордюров, фасадов зданий.
	с 10.04.2012г.

по 

20.04.2012г.
	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

	5
	   Благоустройство территорий контейнерных площадок для сбора ТБО.
	с 10.04.2012г.

по 

20.04.2012г.


	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

	6
	  Ремонт малых архитектурных форм, скамеек, штакетных заборов дворовых территорий

многоквартирных домов. 
	с

15.04.2012г.

По

25.04.2012г.
	Организации обслуживающие жилой фонд г. Сердобска
( по согласованию)

	7
	  Ямочный   ремонт   покрытия дворовых    территорий

Многоквартирных  домов.
	с

15.04.2012г.

по

25.04.2012г.
	Организации обслуживающие жилой фонд г. Сердобска
( по согласованию)

	8
	   Уборка территорий торговых павильонов  на  остановочных площадках    общественного 

транспорта  и  их    покраска.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

Собственники торговых павильонов

	9
	   Уборка территорий прилегающих к автомобильным  дорогам  в черте города.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

	10
	             Ликвидация несанкционированных свалок на территории города.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

	11
	   Уборка территорий памятников, мемориальных комплексов, парков и  скверов.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	МКУ «Похоронная служба»,  Мозлов  Г.А.

МБУ «Культурно-    досуговый центр» Мельситов  Е.Г.

	12
	Ликвидация сухостойных деревьев и кустарников, посадка деревьев.
	с 26.03.2012г.

по 

25.04.2012г.
	МУП «Жилищное хозяйство» г. Сердобска

Бурмистров А.Г.

	13
	Общегородской субботник
	21.04.2012г.
	Отдел муниципального хозяйства Ступин В.С.



	14
	   Контроль за ходом проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города, сбор сведений  об объемах выполненных работ.


	весь

период

месячника
	Отдел муниципального хозяйства 

Ступин В.С.



	15
	  Подведение итогов месячника по благоустройству и санитарной очистке города
	25.04.2012г.
	Отдел муниципального хозяйства 

Ступин В.С.




